# 2019年度四川省阿坝州茂县自然资源局

# 部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目  录

第一部分 部门概况	1

一、基本职能及主要工作	1

二、机构设置	2

第二部分 2019年度部门决算情况说明	3

一、收入支出决算总体情况说明	3

二、收入决算情况说明	3

三、支出决算情况说明	4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9

八、政府性基金预算支出决算情况说明	10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10

十、其他重要事项的情况说明	10

第三部分 名词解释	22

第四部分 附件	25

茂县自然资源局2019年部门整体支出绩效评价报告	26

第五部分 附表	30

一、收入支出决算总表	30

二、收入决算表	30

三、支出决算表	30

四、财政拨款收入支出决算总表	30

五、财政拨款支出决算明细表	30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30

十三、国有资本经营预算支出决算表	30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

- 1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

- 2.负责全县自然资源调查监测评价；

- 3.负责全县自然资源统一确权登记工作；

- 4.负责全县自然资源资产有偿使用工作；

- 5.负责全县自然资源局的合理开发利用；

- 6.负责建立全县空间规划体系并监督实施；

- 7.负责统筹全县国土空间生态修复；

- 8.负责组织实施最严格的耕地保护制度；

- 9.负责管理谦虚地质勘查行业和地质工作；

- 10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

- 11.负责全县矿产资源管理工作；

- 12.负责全县测绘地理信息工作；

- 13.推动全县自然资源领域科级发展和对外合作；

- 14.配合国家、省、州对县人民政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；

- 15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化及行政执法等工作；

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

### （二）2019年重点工作完成情况

## 2019年共完成不动产权确权登记1212宗（其中首次登记371宗，变更登记16宗，注销登记13宗，转移登记812宗），发放不动产权证书1199本，进行国有土地使用权抵押权登记230宗，发放不动产登记证明230本；征收土地61.4702亩（其中：耕地：30.4187其他土地：31.0515），对付资金2181344.62元；完成70户避险搬迁安置任务；盘活国有储量建设用地，划拨土地5宗国有建设用地使用权，挂牌出让2宗土地国有建设用地使用权，拍卖出让11宗国有土地建设用地使用权；加强2019年汛期地质灾害防范工作，出动培训专家9人，培训了170场次，专家现场答疑120余次，培训人数达到51500人次，发放宣传画10000余册、发放宣传手册11500余本、发放宣传单30000余张。

二、机构设置

茂县自然资源局是一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计15481万元。与2018年相比，收、支总计各减少2069.36万元，下降13.37%。主要变动原因是大型项目减少。

- 收入决算情况说明

## 2019年本年收入合计6,065.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,802.69万元，占62.70%；政府性基金预算财政拨款收入2,262.42万元，占37.30%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

- 支出决算情况说明

## 2019年本年支出合计8634.84万元，其中：基本支出698.44万元，占8.09%；项目支出7936.40万元，占91.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计15481万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2069.36万元，下降13.37%。主要变动原因是大型项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6498.41万元，占本年支出合计的75.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少344.22万元，下降5.30%。主要变动原因是大型项目减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6498.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出91.01万元，占1.4%；卫生健康（类）支出43.18万元，占0.66%；农林水（类）支出2688.26万元，占41.37%；自然资源海洋气象（类）支出655.87万元，占10.09%；住房保障（类）支出58.38万元，占0.90%；灾害防治及应急管理（类）支出2961.71万元，占45.58%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 2019年一般公共预算支出决算数为6498.4万元，完成预算100%。其中：

- 1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（05）:支出决算为62.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）:支出决算为28.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为21.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）:支出决算为21.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 5.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为2688.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 6.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）:支出决算为219.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 7.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）土地资源调查（05）:支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 8.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）:支出决算为286.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为57.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 11.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）:支出决算为2961.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出698.43万元，其中：

人员经费655.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费42.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于职工出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2262.42万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年，茂县自然资源局机关运行经费支出17.98万元，比2018年减少3.18万元，下降17.69%。主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强单位日常经费管理。

### （二）政府采购支出情况

2019年，茂县自然资源局政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，茂县自然资源局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

本单位在2019年初预算编制无项目预算事前绩效评估。对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局认真履行部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成县政府、县财政下达的各项目标任务。

本部门未自行组织开展项目支出绩效评价。

- 1.项目绩效目标完成情况。

- 本部门在2019年度部门决算中反映“小河坝村地质灾害治理”“回龙乡沙坝村獐归寨崩塌治理”“富顺镇永城村散水收集工程”等10个项目绩效目标实际完成情况。

- （1）小河坝村地质灾害治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.14万元，执行数为21.033万元，完成预算的95%。通过项目实施，达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设，对生态环境创造良好的条件，发现的主要问题：项目实施方案待优化。下一步改进措施：我们将进一步优化项目实施方案，进一步做好方案的可操作性，在进行项目设计时，做好相关农户的协调工作，确保项目的顺利开展，并优化项目设计方案，尽量减少后期维护内容。

（2）富顺镇永城村散水收集工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.36443万元，执行数为20.36443万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设，对生态环境创造良好的条件，发现的主要问题：项目实施方案待优化。下一步改进措施：我们将进一步优化项目实施方案，进一步做好方案的可操作性，在进行项目设计时，做好相关农户的协调工作，确保项目的顺利开展，并优化项目设计方案，尽量减少后期维护内容。

（3）凤仪镇石鼓村地质灾害治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.451456万元，执行数为40.451456万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设，对生态环境创造良好的条件，发现的主要问题：项目实施方案待优化。下一步改进措施：我们将进一步优化项目实施方案，进一步做好方案的可操作性，在进行项目设计时，做好相关农户的协调工作，确保项目的顺利开展，并优化项目设计方案，尽量减少后期维护内容。

（4）黑虎乡巴地五坡村散水收集项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为33.202817万元，完成预算的94.87%。通过项目实施，达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设，对生态环境创造良好的条件，发现的主要问题：项目实施方案待优化。下一步改进措施：我们将进一步优化项目实施方案，进一步做好方案的可操作性，在进行项目设计时，做好相关农户的协调工作，确保项目的顺利开展，并优化项目设计方案，尽量减少后期维护内容。

（5）雅都镇前村散水收集项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为22.696587万元，完成预算的88.99%。通过项目实施，达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设，对生态环境创造良好的条件，发现的主要问题：项目实施方案待优化。下一步改进措施：我们将进一步优化项目实施方案，进一步做好方案的可操作性，在进行项目设计时，做好相关农户的协调工作，确保项目的顺利开展，并优化项目设计方案，尽量减少后期维护内容。

| 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 小河坝村地质灾害治理 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县自然资源局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 22.14万元 | 执行数: | 22.14万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 22.14万元 | 其中-财政拨款: | 22.14万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1.年底完成该项目的施工；2.年底完成该项目的质量验收和审计；3.年底完成该项目的除质保金的资金拨付。 |  |  | 1.完成了该项目的施工；2.完成了该项目的质量验收和审计；3完成了该项目的除质保金的资金拨付。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 年底前完成该项目的施工 | 年底前完成该项目的施工100% | 年底前完成该项目的施工100% |
|  |  | 质量指标 | 年底完成该项目的质量验收 | 年底完成该项目的质量验收100% | 年底完成该项目的质量验收100% |
|  |  | 时效指标 | 于2019年11月30日前完成该项目的施工 | 施工时间100%完成 | 施工时间100%完成 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制均参照相关财评结果 | 成本控制均参照相关财评结果完成100% | 成本控制均参照相关财评结果完成100% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 生态效益 指标 | 对生态环境创造良好的条件 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 遏制环境的恶化，积极推进人与自然和谐相处 | 完成度100% | 完成度100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 针对保护或受益对象的满意评价打分 | 达到90分 | 达到90分 |

| 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 富顺镇永城村散水收集工程 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县自然资源局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 20.36443万元 | 执行数: | 20.36443万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 20.36443万元 | 其中-财政拨款: | 20.36443万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1.年底完成该项目的施工；2.年底完成该项目的质量验收和审计；3.年底完成该项目的除质保金的资金拨付。 |  |  | 1.完成了该项目的施工；2.完成了该项目的质量验收和审计；3完成了该项目的资金拨付。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 年底前完成该项目的施工 | 年底前完成该项目的施工100% | 年底前完成该项目的施工100% |
|  |  | 质量指标 | 年底完成该项目的质量验收 | 年底完成该项目的质量验收100% | 年底完成该项目的质量验收100% |
|  |  | 时效指标 | 于2019年11月30日前完成该项目的施工 | 施工时间100%完成 | 施工时间100%完成 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制均参照相关财评结果 | 成本控制均参照相关财评结果完成100% | 成本控制均参照相关财评结果完成100% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目投资和效益比低于1：6 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 生态效益 指标 | 对生态环境创造良好的条件 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 遏制环境的恶化，积极推进人与自然和谐相处 | 完成度100% | 完成度100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 针对保护或受益对象的满意评价打分 | 达到90分 | 完成90分 |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 凤仪镇石鼓村地质灾害治理 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县自然资源局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 40.451456万元 | 执行数: | 40.451456万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 40.451456万元 | 其中-财政拨款: | 40.451456万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1.年底完成该项目的施工；2.年底完成该项目的质量验收和审计；3.年底完成该项目的除质保金的资金拨付。 |  |  | 1.完成了该项目的施工；2.完成了该项目的质量验收和审计；3完成了该项目的资金拨付。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 年底前完成该项目的施工 | 年底前完成该项目的施工100% | 年底前完成该项目的施工100% |
|  |  | 质量指标 | 年底完成该项目的质量验收 | 年底完成该项目的质量验收100% | 年底完成该项目的质量验收100% |
|  |  | 时效指标 | 于2019年11月30日前完成该项目的施工 | 施工时间100%完成 | 施工时间100%完成 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制均参照相关财评结果 | 成本控制均参照相关财评结果完成100% | 成本控制均参照相关财评结果完成100% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目投资和效益比低于1：6 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 生态效益 指标 | 对生态环境创造良好的条件 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 遏制环境的恶化，积极推进人与自然和谐相处 | 完成度100% | 完成度100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 针对保护或受益对象的满意评价打分 | 达到90分 | 完成90分 |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 黑虎乡巴地五坡村散水收集项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县自然资源局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 35万元 | 执行数: | 33.202817万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 35万元 | 其中-财政拨款: | 33.202817万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1.年底完成该项目的施工；2.年底完成该项目的质量验收和审计；3.年底完成该项目的除质保金的资金拨付。 |  |  | 1.完成了该项目的施工；2.完成了该项目的质量验收和审计；3完成了该项目的除质保金的资金拨付。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 年底前完成该项目的施工 | 年底前完成该项目的施工100% | 年底前完成该项目的施工100% |
|  |  | 质量指标 | 年底完成该项目的质量验收 | 年底完成该项目的质量验收100% | 年底完成该项目的质量验收100% |
|  |  | 时效指标 | 于2019年11月30日前完成该项目的施工 | 施工时间100%完成 | 施工时间100%完成 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制均参照相关财评结果 | 成本控制均参照相关财评结果完成100% | 成本控制均参照相关财评结果完成100% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目投资和效益比低于1：6 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 生态效益 指标 | 对生态环境创造良好的条件 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 遏制环境的恶化，积极推进人与自然和谐相处 | 完成度100% | 完成度100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 针对保护或受益对象的满意评价打分 | 达到90分 | 完成90分 |

| 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 小河坝村地质灾害治理 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县自然资源局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 30万元 | 执行数: | 26.696587万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 30万元 | 其中-财政拨款: | 26.696587万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1.年底完成该项目的施工；2.年底完成该项目的质量验收和审计；3.年底完成该项目的除质保金的资金拨付。 |  |  | 1.完成了该项目的施工；2.完成了该项目的质量验收和审计；3完成了该项目的除质保金的资金拨付。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 年底前完成该项目的施工 | 年底前完成该项目的施工100% | 年底前完成该项目的施工100% |
|  |  | 质量指标 | 年底完成该项目的质量验收 | 年底完成该项目的质量验收100% | 年底完成该项目的质量验收100% |
|  |  | 时效指标 | 于2019年11月30日前完成该项目的施工 | 施工时间100%完成 | 施工时间100%完成 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制均参照相关财评结果 | 成本控制均参照相关财评结果完成100% | 成本控制均参照相关财评结果完成100% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目投资和效益比低于1：6 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 生态效益 指标 | 对生态环境创造良好的条件 | 完成度100% | 完成度100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 遏制环境的恶化，积极推进人与自然和谐相处 | 完成度100% | 完成度100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 针对保护或受益对象的满意评价打分 | 达到90分 | 达到90分 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《茂县自然资源局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴

纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保

险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指根据房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购

买住房的补贴。

15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：

用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田等生活条件改善方面的支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映用于自然资源行政单位的基本支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映用于自然资源事业单位的基本支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

39.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分   附件

# 附件1

# 茂县自然资源局

# 2019年部门整体支出绩效评价报告

# （报告范围包括机关和下属单位）

## 一、单位概况

（一）机构组成

茂县自然资源局按照“三定方案”内设办公室、信访法规和执法监察股、国土空间用途管制股、自然资源开发利用股4个职能股室。

（二）机构职能

- 1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

- 2.负责全县自然资源调查监测评价；

- 3.负责全县自然资源统一确权登记工作；

- 4.负责全县自然资源资产有偿使用工作；

- 5.负责全县自然资源局的合理开发利用；

- 6.负责建立全县空间规划体系并监督实施；

- 7.负责统筹全县国土空间生态修复；

- 8.负责组织实施最严格的耕地保护制度；

- 9.负责管理谦虚地质勘查行业和地质工作；

- 10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

- 11.负责全县矿产资源管理工作；

- 12.负责全县测绘地理信息工作；

- 13.推动全县自然资源领域科级发展和对外合作；

- 14.配合国家、省、州对县人民政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；

- 15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化及行政执法等工作；

- 16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2019年我局行政编制7人，行政工勤编制2人，事业编制47人（其中：参公人员10人、事业编制40人），我局在职事业人员48人（参公人员4人，事业人员42人），退休人员13人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计6,065.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,802.69万元，占62.70%；政府性基金预算财政拨款收入2,262.42万元，占37.30%。

（二）部门财政资金支出情况

- 2019年本年支出合计8634.83万元，其中：基本支出698.44万元，占8.09%；项目支出7936.40万元，占91.91%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制。

按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核。

2.认真编制部门年度决算报表。

按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和农财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。认真开展部门年度决算报表编制工作。

（二）执行管理情况

1.部门预算执行进度情况。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费及时申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费根据资金用途申请授权支付，并尽量采取公务卡支付。

（三）结果应用情况

明确了项目计划完成的效益性成果，争取为之后开展项目提供经验。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《预算法》《会计法》等相关财务法律、法规及制度对财务预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题

内控制度管理质量不高，个别内控制度执行力不强、监督不力，导致制度管理质量不高。

（三）改进建议

我们一定要提高预算编制质量，强化资金财务管理，加大内控管理制度，使我单位能更好的完成各项目标任务。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表